Załącznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej znajdującym się w miejscowości Jaraczewo przy ul. Jarocińskiej 7.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie pochylni wraz z poręczami na ławie fundamentowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm ułożonej na podsypce piaskowo- cementowej o gr. 10 cm

- wykonanie  utwardzenia z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej o gr. 8- 10 cm wokół budynku

- wykonanie schodów zewnętrznych o wymiarach 40x100 cm i grubości 15 cm

- montaż podnośnika (platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych

- Termin wykonania zamówienia do dnia 15 czerwca 2010 roku.

- Termin wykonania umowy obejmie również terminy przeznaczone na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy braków.

- Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  pozwoleń.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  kosztorys ofertowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym.

- Wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w kosztorysie ofertowym.

- Formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku gdy szkoda przewyższy zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.