Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

Umowa nr 202/1/2013

w dniu …………………..r. w Wojciechowie pomiędzy:

### Szkołą Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie z siedzibą 
w 63-233 Jaraczewo, Wojciechowo 1

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Zbigniewa Jarusa – Dyrektora Szkoły

a ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego nr 202/1/2013 o wartości poniżej 14 000 euro, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu zadania  pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Wojciechowie”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. Zakres robót budowlanych:

- wyłożenie podokienników,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi,

- gruntowanie podłoży,

- malowanie farbami emulsyjnymi,

- demontaż chodników, wyłożenie chodnika z kostki brukowej,

- montaż instalacji odgromowej,

- montaż rur spustowych

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

2.  Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie

z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2  Kodeksu cywilnego, zgodnie z ofertą przetargową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień ……………

2) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia  9 sierpnia 2013 r..

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§ 3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ……………….

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- …………………- kierownika budowy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodne 
z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji technicznej.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym  na  kwotę  netto …………..zł  (słownie: ……………………./100) + ……………. podatku VAT tj. ,brutto ………zł (słownie: ………………………………./100).

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. Płatnikiem faktur VAT będzie Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego 
w Wojciechowie, Wojciechowo 1, 63-233 Jaraczewo NIP 6172147689

4. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za prace wykonane nieprawidłowo pod względem jakościowym i niezgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót.

§ 7

1. Ustala się 30 dniowy termin płatności faktury końcowej, licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia,                    o których mowa w § 6 ust. 2.

3. Zapłata należności z faktur będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy.

§ 8

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 niniejszej umowy

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

2. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia 
o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionym zakresie:

1) przedłużenia terminu realizacji Umowy z powodu konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, zamówień uzupełniających, robót zamiennych w trakcie realizacji zadania, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania i zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, 
2) przedłużenia terminu realizacji Umowy z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawiki podatku od towarów 
i usług (VAT).

2.  Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi 
w ust. 1.

§ 12

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY